ICAM ASSET MANAGER

─────────────────────────────────────

Guía de Implementación

Microsoft Power BI

Dashboard de Portfolio Inmobiliario

| Proyectos únicos | 28 (filtro: Es Ultima Fila = 1) |
| --- | --- |
| Proyectos activos | 11 en marcha |
| Proyectos culminados | 17 cerrados |
| Inversión total real | ~682M€ |
| GDV total | ~880M€ |
| Beneficios agregados | ~172M€ |
| Unidades totales | 1.415 unidades |
| TIR media ponderada | 14.6% |

Abril 2026  ·  Confidencial  ·  Datos extraídos del fichero MAESTRO_VEHICULOS_ICAM.xlsm

# 0. CRÍTICO: Estructura del fichero Excel

| ⚠ ATENCIÓN | Esta sección es fundamental antes de conectar Power BI. Ignorarla produce datos incorrectos. |
| --- | --- |

## Cómo está organizada la Tabla madre

El fichero MAESTRO_VEHICULOS_ICAM.xlsm tiene 88 filas en la Tabla madre, pero NO son 88 proyectos distintos. Cada proyecto tiene múltiples filas que representan el avance trimestral a lo largo del tiempo.

| EJEMPLO | GQ8 (Glorieta de Quevedo 8) aparece en varias filas: una por cada trimestre en que se ha actualizado el seguimiento. La inversión real del proyecto es 22M€, no la suma de todas sus filas. |
| --- | --- |

## La columna clave: 'Es Ultima Fila'

La columna 'Es Ultima Fila' (con espacio al final) identifica la fila definitiva y representativa de cada proyecto. Solo las filas con valor 1 en esta columna deben usarse para el análisis de portfolio.

| Escenario | Es Ultima Fila | Acción |
| --- | --- | --- |
| Fila representativa de un proyecto | 1 | INCLUIR en el modelo Power BI |
| Fila de seguimiento trimestral | (vacío o 0) | EXCLUIR — no sumar ni contar |
| Total filas en el Excel | 88 filas | Solo 28 tienen Es Ultima Fila = 1 |

## Datos reales del portfolio (con filtro correcto)

Una vez aplicado el filtro Es Ultima Fila = 1, los datos reales de vuestra cartera son:

| Proyectos únicos identificados | 28 proyectos | 88 filas totales en el Excel |
| --- | --- | --- |
| Proyectos activos (En Marcha) | 11 proyectos | Con seguimiento trimestral activo |
| Proyectos culminados | 17 proyectos | Cerrados y desinvertidos |
| Con datos financieros completos | 25 proyectos | 3 sin datos de inversión/rentabilidad |
| Inversión total real | ~682M€ | No 2.527M€ (suma incorrecta de todas las filas) |
| GDV total estimado | ~880M€ | Ingresos por ventas proyectados |
| Beneficios agregados | ~172M€ | Proyectos con datos disponibles |
| Unidades totales | 1.415 uds | En los 25 proyectos con datos |
| TIR media ponderada | 14.6% | Proyectos con TIR > 0 |
| Múltiplo medio | 1.51x | Cartera completa con datos |

# 1. Preparación del fichero Excel

Con la estructura del fichero clara, la preparación para Power BI requiere un paso crítico que muchos omiten: el filtro de filas.

## 1.1 Subir a SharePoint / OneDrive

| 1 | Guardar una copia limpia | Guardar el fichero .xlsm en una carpeta de SharePoint o OneDrive for Business (no OneDrive personal). Nombre sugerido: MAESTRO_VEHICULOS_ICAM.xlsm. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Obtener URL del fichero | Clic derecho en SharePoint → 'Copiar vínculo'. Guardar esta URL: se necesitará en Power BI Desktop para conectar. |
| 3 | Verificar permisos | El CTO necesita acceso de lectura/escritura al fichero. Los miembros del comité sólo necesitan acceso al dashboard publicado en Power BI Service. |
| 4 | No mover ni renombrar | Una vez conectado a Power BI, mover o renombrar el fichero rompe la conexión. Acordad la ubicación definitiva antes de conectar. |

| IMPORTANTE | El fichero es .xlsm (con macros). Power BI lo puede leer igualmente: conectar a la hoja 'Tabla madre' exactamente igual que un .xlsx. |
| --- | --- |

## 1.2 Verificar la columna 'Es Ultima Fila'

Antes de conectar, confirmar en el Excel que:

- La columna se llama exactamente 'Es Ultima Fila ' (con espacio al final del nombre)

- Las filas representativas de cada proyecto tienen valor 1.0 en esa columna

- Las filas trimestrales tienen la celda vacía o con valor distinto de 1

# 2. Conexión en Power BI Desktop

## 2.1 Instalación

- Ir a https://powerbi.microsoft.com/desktop y descargar Power BI Desktop (gratuito, solo Windows)

- Instalar y abrir. Iniciar sesión con la cuenta corporativa de Microsoft 365

- Verificar que la versión es de 2024 o posterior para compatibilidad óptima con Excel .xlsm

## 2.2 Conectar el fichero

| 1 | Obtener datos | Inicio → Obtener datos → Excel Workbook. En el cuadro de URL, pegar la ruta de SharePoint del fichero. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autenticarse | Si solicita credenciales, seleccionar 'Cuenta Microsoft' e iniciar sesión con las credenciales corporativas. |
| 3 | Seleccionar hoja | En el Navegador, seleccionar 'Tabla madre'. Previsualizar que aparecen las 88 filas con todos los campos. Hacer clic en 'Transformar datos' (NO en Cargar directamente). |

## 2.3 Filtro crítico en Power Query — EL PASO MÁS IMPORTANTE

| CRÍTICO | Este filtro es el paso más importante de toda la implementación. Sin él, Power BI mostrará datos incorrectos: sumas multiplicadas por el número de actualizaciones trimestrales de cada proyecto. |
| --- | --- |

En el editor de Power Query, aplicar este filtro:

| 1 | Localizar la columna | En la barra de columnas, buscar 'Es Ultima Fila ' (con el espacio al final). Si no aparece con ese nombre exacto, usar la primera fila como encabezado. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Filtrar por valor 1 | Clic en la flecha de filtro de la columna → Filtros de número → Es igual a → 1. Esto reduce las 88 filas a las 28 filas representativas. |
| 3 | Verificar el resultado | La barra inferior debe mostrar '28 filas' (o el número de proyectos con Es Ultima Fila = 1). Si muestra 88, el filtro no se aplicó correctamente. |
| 4 | Ajustar tipos de datos | Revisar que TIR desp. IS, ROE desp. IS, Múltiplo y Project IRR sean tipo 'Número decimal'. Las columnas de fecha (Fecha Inicio, End Quarter) deben ser tipo 'Fecha'. |
| 5 | Cerrar y aplicar | Clic en 'Cerrar y aplicar'. Power BI cargará las 28 filas con los datos correctos de cada proyecto. |

| VERIFICACIÓN | Tras cargar, crear una medida COUNT de proyectos y comprobar que da 28. Si da 88, revisar el filtro de Power Query. |
| --- | --- |

# 3. Modelo de datos y medidas DAX

Con los 28 proyectos cargados correctamente, crear las siguientes medidas DAX. Todas trabajan sobre la tabla ya filtrada, por lo que los cálculos serán automáticamente correctos.

## 3.1 Medidas de conteo y volumen

| Medida DAX | Fórmula |
| --- | --- |
| Nº Proyectos | Nº Proyectos = COUNTROWS('Tabla madre') |
| Proyectos Activos | Proyectos Activos = COUNTROWS(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[Situacion]="En Marcha")) |
| Proyectos Culminados | Proyectos Culminados = COUNTROWS(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[Situacion]="Culminado")) |
| Unidades Totales | Unidades = SUM('Tabla madre'[Unidades Totales]) |

## 3.2 Medidas financieras

| Medida DAX | Fórmula |
| --- | --- |
| Inversión Total | Inversión Total = SUM('Tabla madre'[Inversión total]) |
| GDV Total | GDV Total = SUM('Tabla madre'[Total Ingresos por venta\xa0]) |
| Beneficio Total | Beneficio Total = SUM('Tabla madre'[Beneficios]) |
| Margen % | Margen % = DIVIDE([Beneficio Total],[Inversión Total],0) |
| Inversión Media | Inversión Media = AVERAGEX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[Inversión total]>0),'Tabla madre'[Inversión total]) |

## 3.3 Medidas de rentabilidad

| Medida DAX | Fórmula |
| --- | --- |
| TIR Media | TIR Media = AVERAGEX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[TIR desp. IS]>0),'Tabla madre'[TIR desp. IS]) |
| ROE Medio | ROE Medio = AVERAGEX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[ROE desp. IS]>0),'Tabla madre'[ROE desp. IS]) |
| Múltiplo Medio | Múltiplo Medio = AVERAGEX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[Múltiplo]>0),'Tabla madre'[Múltiplo]) |
| Project IRR Medio | PIRR Medio = AVERAGEX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[Project IRR]>0),'Tabla madre'[Project IRR]) |
| TIR Ponderada | TIR Pond. = SUMX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[TIR desp. IS]>0),'Tabla madre'[TIR desp. IS]*'Tabla madre'[Inversión total]) / SUMX(FILTER('Tabla madre','Tabla madre'[TIR desp. IS]>0),'Tabla madre'[Inversión total]) |

# 4. Estructura del dashboard — 5 páginas

El dashboard se organiza en 5 páginas pensadas para el comité corporativo. Todas funcionan con los 28 proyectos filtrados y se actualizan automáticamente al refrescar.

## Página 1 — Executive Summary

- KPI Cards: Nº Proyectos (28), Inversión Total (682M€), GDV (880M€), Beneficio (172M€), TIR Media (14.6%)

- Gráfico de barras: Top 10 proyectos por inversión real (Impar SICC 98M€, Camino 1 80.6M€, VBARE 71.7M€...)

- Donut charts: distribución por Tipo (Promoción 24 / Fondo 4) y Situación (En Marcha 11 / Culminado 17)

- Segmentadores: Situacion, Tipo de Proyecto

## Página 2 — Distribución Geográfica

- Mapa de burbujas: proyectos por Ubicación (campo texto del Excel, Power BI geocodifica)

- Tamaño de burbuja: Inversión total. Color: Situacion

- Barras: distribución de proyectos por ciudad estimada

- Madrid concentra la mayor parte de la cartera (~85% de inversión)

## Página 3 — Análisis de Rentabilidad

- Scatter TIR vs ROE: cada punto es un proyecto (25 con datos), tamaño proporcional a inversión

- Distribución de TIR: 5 proyectos > 20%, 12 entre 15-20%, 6 entre 10-15%, 2 por debajo del 10%

- Tabla completa de métricas: TIR, ROE, Beneficio, Múltiplo, BCR, Project IRR por proyecto

- Destacados: VBARE TIR 24.7%, Coruña 13 TIR 25.4%, Toledo 123 TIR 21.6%

## Página 4 — Ficha de Proyectos Activos

- Cards individuales: una por cada uno de los 11 proyectos En Marcha

- Cada card muestra: Inversión, TIR, ROE, Beneficio proyectado, Múltiplo, Unidades

- Color del encabezado según nivel de TIR (verde > 20%, azul > 15%, naranja resto)

- Proyectos activos: Impar SICC, Camino 1, VBARE, Padre Claret 25, Can Espanyol, Nuñez Balboa, Costanilla SP10, Hotel Salamera, Glorieta Quevedo, Velarde 1, Locales SE84

## Página 5 — Tendencias e Histórico

- Barras por vintage estimado: evolución de inversión comprometida por año

- TIR por generación de proyecto: cómo han evolucionado las rentabilidades

- Comparativa culminados vs activos: métricas medias de cada segmento

- Notas metodológicas: documentación del filtro aplicado y fuente de datos

# 5. Publicación y acceso del comité

| 1 | Guardar el .pbix | Archivo → Guardar como → 'ICAM_Portfolio_Dashboard.pbix'. Guardar en el ordenador del CTO. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Publicar en Power BI Service | Inicio → Publicar → Seleccionar workspace 'ICAM' (crear si no existe). El proceso tarda 1-3 minutos. |
| 3 | Configurar actualización automática | En app.powerbi.com → Dataset → Programar actualización → activar frecuencia diaria o semanal. Requiere credenciales de SharePoint. |
| 4 | Compartir con el comité | Workspace → Compartir → introducir emails corporativos. Cada miembro recibe un enlace para ver el dashboard desde navegador o app móvil Power BI. |

| LICENCIAS | Power BI Desktop es gratuito para el CTO. Power BI Pro (~10€/usuario/mes) es necesario para compartir con el comité. Verificar si Microsoft 365 Business/Enterprise ya lo incluye. |
| --- | --- |

## Flujo de trabajo habitual

- El gestor actualiza la Tabla madre del Excel en SharePoint (como siempre, sin tocar Power BI)

- Power BI refresca automáticamente a la hora programada

- El filtro 'Es Ultima Fila = 1' se re-aplica automáticamente en cada refresco

- El comité ve los datos actualizados desde el navegador o la app móvil

| MANTENIMIENTO | Si se añaden nuevas columnas al Excel, el CTO debe abrir el .pbix y actualizarlas manualmente en Power Query. Si solo se añaden filas (nuevos proyectos o trimestres), el refresco automático las incluye. |
| --- | --- |

— Fin del documento —